ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

СТАРОЛЕЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2021г.

с.Старый Лещин. № 06/1-р

**О подготовке и проведении пожароопасного сезона**

**2021 года на территории Солнцевского района.**

### В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, не зависимо от их организационно - правовой формы на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района от пожаров в 2021году:

1.Создать оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района (далее – оперативный штаб);

2. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района (далее – состав) (приложение №1);

план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций организовать подготовку к прохождению пожароопасного периода в соответствии с планом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолещинского сельсовета

Солнцевского района В.В.Воробьева

Приложение №1

Утвержден

распоряжением Администрации

Солнцевского района Курской области

от 01 марта 2021 г. №06/1

**СОСТАВ**

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района

1.Воробьева В.В.- Глава Старолещинского сельсовета Солнцевского района, председатель КЧС и ОПБ Администрации Старолещинского сельсовета Солнцевского района.

2. Ефремова Ю.Л. – специалист администрации Старолещинского сельсовета Солнцевского района.

3. Захарова Г.Н. – главный специалист-эксперт администрации Старолещинского сельсовета Солнцевского района

4.Лаврухин А.В.- начальник 41-ПСЧ Солнцевского района (по согласованию).

5.Асеев Д.В. — инспектор отдела НД по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам (по согласованию).

6.Гридасов М.Д.. - участковый инспектор ОМВД России по Солнцевскому району (по согласованию).

7. Лобов А.В. начальник отдела комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству (по согласованию).

Приложение №2

Утвержден

распоряжением Администрации

Солнцевского района Курской области

от 01 марта 2021 г. № 06/1

ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Утверждение муниципальных планов:  привлечение сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года;  превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года в населенных пунктах и объектах экономики Старолещинского сельсовета Солнцевского района. | До 01.03.2021 г. | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 2. | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Солнцевского района | При необходимости | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 3. | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района | С 15.03. 2021 года | КЧС и ПБ Старолещинского сельсовета |
| 4. | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики Старолещинского сельсовета Солнцевского района, подверженных угрозе распространения сельскохозяйственных палов | До 01.03. 2021г. | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 5. | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года и утверждение их руководителем оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2021 года на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района. | до 15.03. 2021 г. | АО «Солнцевское ДЭП», Солнцевский РЭС, Солнцевская газовая служба,  Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 6. | Разработка плана тушения лесных пожаров на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района | До 20.03.2021 г. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству  (по согласованию) |
| 7. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности тер­ритории Солнцевского района и муниципальных образований с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных ландшафтных пожаров. | В период пожароопасного сезона. | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 8. | Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ администрации Старолещинского сельсовета вопросы готовности прохождения пожароопасного сезона , руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности. | По мере необходимости на решение председателей комиссий. | КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 9. | Корректировка Расписания и План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района на 2021 год. | До 02.04.2021 г | ПСЧ №41 по Солнцевскому району (по согласованию), администрация района |
| 10. | Проверка готовности системы оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров | До 02.04.2021 г | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 11. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение лесов населением, выставление постов на контрольно пропускных пунктах | При возникновении чрезвычайной ситуации и период введения особого противопожарного режима | ОМВД России по Солнцевскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству, Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 12. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о введении особого противопожарного режима на соответствующей территории и дополнительных ограничительных мер в связи с этим | В период введения особого противопожарного режима | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству |
| 13. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | В период пожарного сезона | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 14. | Повышение достоверности и своевременности предоставления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Старолещинского сельсовета Солнцевского района | В период пожарного сезона | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района ,отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе, через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требова­ний пожарной безопасности в лесах и в населенных пунктах. | постоянно | Газета «За честь хлебороба», отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству, управление образования, отдел НД по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам (по согласованию) |
| 16. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образова­тельных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Старолещинская СОШ, Лещиноплотавская ООШ, отдел НД по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам (по согласованию) |
| **II. Практические мероприятия** | | | |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемой терри­тории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы района, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопо­жарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 30.03.2021 г. | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района ,АО «Солнцевское ДЭП», Солнцевский РЭС, Солнцевская газовая служба,  ЛТП п. Солнцево,  (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения природных пожаров. | до 30.03.2021 г | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района ,отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 3. | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 4. | Обеспечение постоянной и устойчивой телефонной связи с лесничествами, ра­ботниками лесного хозяйства и областных государственных унитарных предпри­ятий. | до 10.04.2021 г | ЛТП п. Солнцево |
| 5. | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | В период пожароопасного сезона | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района |
| 6. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создания мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | В период пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 7. | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий. | постоянно | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Солнцевскому лесничеству  (по согласованию) |
| 8. | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателем земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведения сенокошения на сенокосах | В период пожароопасного периода | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района ,  АО «Солнцевское ДЭП», Солнцевский РЭС,  Солнцевская газовая служба,  ЛТП п. Солнцево,  (по согласованию) |
| 9. | Принятие мер по выжиганию сорной сухой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарников в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов | В период пожароопасного периода | Администрация Старолещинского сельсовета Солнцевского района ,  АО «Солнцевское ДЭП», Солнцевский РЭС,  Солнцевская газовая служба,  ЛТП п. Солнцево,  (по согласованию) |